

**Proyecto VII**

**Unidad 3. Diseño e implementación del prototipo**

**Actividad 3.1 Tercer Sprint**

**Asesora**

**María Luisa García Sánchez**

**Integrantes del equipo**

**Erick Paz López**

**Juan Carlos Lomelí Sandoval**

**Armando Lara Cortés**

**Enlace a github**

<https://github.com/coyote-78/proyecto7>

**Dirección donde se aloja el proyecto**

<https://issstejalisco.com/proyecto7>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usuario** | **Perfil** | **Contraseña** | **Nombre** |
| **Pepeeltoro** | Administrador | Esinocente | Juan Carlos Lomeli Sandoval |
| **Erik** | Administrador | Erikpaz | Erick Paz López |
| **Armando** | Administrador | Armandolara | Armando Lara Cortés |
| **Maria** | Administrador | Marialuisa | [María Luisa García Sánchez](https://desarrolloweb.udgvirtual.udg.mx/user/view.php?id=109&course=287) |

**Sprint 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID de la historia** | **Enunciado de la historia** | **Alias** | **Estado** | **Sprint** | **Prioridad** | **Comentarios** |
| **U.1** | Los usuarios necesitan conocer la visión y misión de la empresa | Pagina | En proceso | 3 | Baja | Es importante contar con esta información |
| **U.2** | Los usuarios necesitan darse de alta de primer ingreso con un perfil de Cliente | Pagina | En proceso | 3 | Alta | Para clientes de primer ingreso el perfil de usuario por default será Cliente |
| **A.1** | Alta de usuarios Administradores | Modulo Usuarios | Completado | 3 | Alta | Se dieron de alta 4 usuarios Administradores |
| **A.2** | Los Administradores deben dar de alta 2 categorías | Modulo Categorías | Completado | 3 | Alta | Es necesario el alta de categorías para realizar las pruebas |
| A.3 | Los Administradores deben dar de alta 2 productos para realizar las pruebas | Modulo Productos | Completado | 3 | Alta | Es necesario el alta de productos para realizar las pruebas |

**Informe de Desarrollo del Tercer Sprint y Reunión Retrospectiva**

**Resultado del Desarrollo del Tercer Sprint:**

Durante el tercer sprint, nos enfocamos en la implementación de funcionalidades clave relacionadas con el módulo de Usuarios y Administradores, a continuación, se detallan las historias de usuario completadas durante este sprint:

**Historia de Usuario A.1 Alta de usuarios Administradores**

Se dieron de alta 4 usuarios con perfil de Administrador mismos que posteriormente podrán ingresar al proyecto para realizar las entradas y ajustes necesarios.

**Historia de Usuario A.2 Los Administradores deben dar de alta 2 categorías**

El Administrador dio de alta 2 categorías Alimentos y Bebidas, así como 4 productos Coca-Cola y Coca-Cola Light en la categoría bebidas, Nito y Gansito en la categoría de alimentos

**Reunión Retrospectiva**

En la reunión retrospectiva, se discutieron los siguientes puntos:

* Se identificaron los aspectos positivos del sprint, como la finalización satisfactoria de la historia de usuario U.1 y el progreso en las historias A.1, A.2 y A.3.
* Se discutieron los obstáculos encontrados durante el sprint, como la complejidad técnica de algunas funcionalidades y los retrasos en la entrega de recursos en las historias U.1 y U.2.
* Se propusieron mejoras para el próximo sprint, como una mayor planificación anticipada de recursos y una mejor comunicación entre el equipo de desarrollo.

**Conclusiones y Modificaciones Propuestas para el Siguiente Sprint:**

En general, el tercer sprint ha sido exitoso en términos de completar la historia de usuario A.1 Y A.2 y avanzar en las historias U.1 y U.2.

Sin embargo, se reconoce la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y la comunicación dentro del equipo.

Para el siguiente sprint, se propone una planificación más detallada y una distribución equitativa de tareas para evitar posibles retrasos.

Además, se enfatizará la importancia de una comunicación clara y abierta entre todos los miembros del equipo para garantizar una ejecución fluida del trabajo.

Este informe resume el progreso y las lecciones aprendidas durante el tercer sprint, así como las propuestas para mejorar en el próximo ciclo de desarrollo.